รายงานผลการดำเนินโครงการ (ระดับตำบล)

องค์กรผู้เสนอโครงการ สภาองค์กรชุมชน		พื้นที่ตำบลสะโน		อำเภอสำโรงทาบ	              จังหวัด สุรินทร์ งบประมาณที่ได้รับ   82,000	บาท ผู้รับผลประโยชน์ที่เสนอรับงบประมาณ ปี  2565  จำนวน	    725       	ครัวเรือน

ผู้ให้ข้อมูล นายประกอบ  นามโคตร เบอร์โทรติดต่อ	0801574535	วันที่รายงานข้อมูล       มิถุนายน 2565

- 45 -

| รายการ | ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- |
| - สถานะการดำเนินการ | - ดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงเสร็จแล้ว 4 ครัวเรือน - ดำเนินการสร้างที่อยู่อาศัยใหม่เสร็จแล้ว - ครัวเรือน - อยู่ระหว่างดำเนินการ 0 ครัวเรือน - ยังไม่ได้ดำเนินการ 0 ครัวเรือน เนื่องจาก |
| - กลุ่มผู้รับผลประโยชน์จากโครงการและรูปแบบการสนับสนุน | 2.1 จำแนกกลุ่มผู้เดือดร้อนที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ - ผู้สูงอายุ 4 ครัวเรือน - ผู้พิการ/ด้อยโอกาส 0 ครัวเรือน - ผู้ยากจน 0 ครัวเรือน 2.2 รูปแบบการสนับสนุน 1) แบบได้เปล่า 4 ครัวเรือน 2) แบบสมทบ 0 ครัวเรือน |
| - ความร่วมมือการพัฒนาในพื้นที่และการบูรณาการทุนร่วม (ตีเป็นมูลค่า) - เครือข่ายชุมชน สนับสนุนเรื่อง เงิน งบประมาณ 4,000 บาท - หน่วยงานท้องถิ่น สนับสนุนเรื่อง แรง บุคลากร งบประมาณ 0 บาท - พอช. สนับสนุนเรื่อง งบประมาณ บาท - เอกชน ได้แก่ สนับสนุนเรื่อง งบประมาณ บาท - อื่นๆ (ระบุ) สนับสนุนเรื่อง งบประมาณ บาท - อื่นๆ (ระบุ) สนับสนุนเรื่อง งบประมาณ บาท - อื่นๆ (ระบุ) สนับสนุนเรื่อง งบประมาณ บาท - อื่นๆ (ระบุ) สนับสนุนเรื่อง งบประมาณ บาท รวมเป็นงบประมาณ 4,000 บาท |  |
| - ผลการพัฒนาที่เกิดขึ้น เกิดแผนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและปัญหาความยากจน 3 ปี ปีงบประมาณ; แผนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย(ครัวเรือน); แผนการแก้ไขปัญหาความยากจน. ปี 2566; 10; 10. ปี 2567; 15; 15. ปี 2568; 20; 20. - เกิดการบูรณาการทุน จำนวน บาท จำนวน องค์กร - เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายการพัฒนา สภาองค์กรชุมชน สวัสดิการชุมชน แก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน เศรษฐกิจและทุน อื่นๆ ระบุ เกิดรูปแบบการพัฒนาที่อยู่อาศัย เพื่อผู้สูงอายุ เพื่อผู้พิการ อื่นๆ ระบุ - เกิดงานพัฒนาอื่นๆ (เช่น อาชีพ รายได้ การศึกษา สาธารณสุข สวัสดิการ ที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย การเกษตร เป็นต้น)ดังนี้ |
| - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนงาน/รายการ; งบประมาณที่ตั้งไว้; งบประมาณที่ใช้จริง. ปรับปรุงพัฒนาที่อยู่อาศัย จำนวน...4.....ครัวเรือนและค่าตอบแทน; 82,000; 82,000. รวมงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรม; 82,000; 82,000. - ปัญหาอุปสรรค/ข้อติดขัดในการดำเนินการ -ไม่มี- - แผนที่จะดำเนินการต่อ/ความต้องการรับการสนับสนุน ซ่อมแซมบ้านคนสูงอายุ พิการ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน จำนวน 10 หลังคาเรือน |
| - รายชื่อและที่อยู่ผู้เดือดร้อน (แนบภาพประกอบก่อนและหลังการดำเนินการทั้งหมด) ครัวเรือนที่ 1 : ชื่อ – สกุล…นายสวัสดิ์ สินสุพรรณ………………. บ้านเลขที่ 65 หมู่ที่ 4 จำนวนสมาชิกในครัวเรือน 2 คน รายการซ่อมแซม ...โครงหลังคา และผนัง........................................................... สภาพก่อนการดำเนินการ/สภาพปัญหา สภาพก่อนการดำเนินการ/สภาพปัญหา ภาพระหว่างการดำเนินการ ภาพระหว่างการดำเนินการ ภาพหลังการดำเนินการ ภาพหลังการดำเนินการ ครัวเรือนที่2 : ชื่อ – สกุล ……นางคำพอง สุขแสน……………………………………… บ้านเลขที่ 20 หมู่ที่ 6 จำนวนสมาชิกในครัวเรือน 2 คน รายการซ่อมแซม ...ก่อห้องนอนชั้นล่างให้เป็นสัดส่วน และปลอดภัย.............................. สภาพก่อนการดำเนินการ/สภาพปัญหา สภาพก่อนการดำเนินการ/สภาพปัญหา ภาพระหว่างการดำเนินการ ภาพระหว่างการดำเนินการ ภาพหลังการดำเนินการ ภาพหลังการดำเนินการ ครัวเรือนที่3 : ชื่อ – สกุล …นางจำปี แสงเพ็ง………………… บ้านเลขที่ 26 หมู่ที่ 6 จำนวนสมาชิกในครัวเรือน 3 คน รายการซ่อมแซม ......ฝาบ้าน พร้อมหลังคา............................... สภาพก่อนการดำเนินการ/สภาพปัญหา สภาพก่อนการดำเนินการ/สภาพปัญหา ภาพระหว่างการดำเนินการ ภาพระหว่างการดำเนินการ ภาพหลังการดำเนินการ ภาพหลังการดำเนินการ ครัวเรือนที่4 : ชื่อ – สกุล …นางจารย์ แสงเพ็ง…………………………………………. บ้านเลขที่ 4 หมู่ที่ 9 จำนวนสมาชิกในครัวเรือน 3 คน รายการซ่อมแซม .....โครงและหลังคาบ้าน....................................... สภาพก่อนการดำเนินการ/สภาพปัญหา สภาพก่อนการดำเนินการ/สภาพปัญหา ภาพระหว่างการดำเนินการ ภาพระหว่างการดำเนินการ ภาพหลังการดำเนินการ ภาพหลังการดำเนินการ |  |

รายงานสรุปผลการดำเนินงานปิดโครงการ กลุ่ม/เครือข่าย/องค์กร สภาองค์กรชุมชนตำบล.สะโน............................ โครงการบ้านพอเพียง ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน_กันยายน_พ.ศ.2565

1. จำนวนผู้นำที่ร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนา

    - ผู้นำชุมชน	   20	คน

    - จำนวนคนรุ่นใหม่เข้าร่วมงานพัฒนา	  5	คน

2. ผลการดำเนินงาน

| เป้าหมาย/ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ (ตามที่ระบุในโครงการและบันทึกความร่วมมือ MOU) | # กิจกรรมที่ดำเนินการ | ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |
| 1.ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย มีคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมน่าอยู่ | ปรับปรุงพัฒนาที่อยู่อาศัย อาศัย | ....4.. ครัวเรือน |  |
| 2.แผนการพัฒนาที่อยู่อาศัย และการตั้งถิ่นฐานระยะ 3-5ปี ระดับ 1ตำบล | ปรับปรุงพัฒนาที่อยู่อาศัย อาศัย | 30 |  |
| 3.ตำบลมีความเข้มแข็งในการจัดการตนเองตามเกณฑ์การประเมิน 1 ตำบล |  |  |  |

3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

| แผนงาน/รายการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่ใช้จริง |
| --- | --- | --- |
| ปรับปรุงพัฒนาที่อยู่อาศัย จำนวน..4......ครัวเรือนและค่าตอบแทน | 82,000 | 82,000 |
| รวมงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรม | 82,000 | 82,000 |

4. ปัญหา/อุปสรรค

-ไม่มี-

5.ผลการพัฒนา/การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระดับพื้นที่/องค์กร (เอกสารแนบประกอบที่เป็นส่วนหนึ่งของผลการดำเนินงาน เช่น ชุดความรู้กรณีตัวอย่างพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา ภาพกิจกรรม  เป็นต้น)

ชื่อผู้ประสานงาน	 นายประกอบ  นามโคตร			เบอร์โทรศัพท์	0801574535		วัน/เดือน/ปี

หมายเหตุ  :  กรณีมีเงินงบประมาณคงเหลือ ให้องค์กรที่ได้รับการสนับสนุนคืนเงินคงเหลือให้กับสถาบันฯ โดยพลัน หรือหากมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณคงเหลือ เพื่อดำเนินกิจกรรมอื่นที่เป็นงานพัฒนาหรือสาธารณประโยชน์อื่นๆ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการตามที่สมาชิกมีมติร่วมกัน จะต้องมีแผนงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรองรับ รายงาน  การประชุม แนบพร้อมกับรายงานผลการดำเนินงานปิดโครงการ