
องค์กรผู้เสนอโครงการ สภาองค์กรชุมชน		พื้นที่ตำบลสะโน		อำเภอสำโรงทาบ	              จังหวัด สุรินทร์ งบประมาณที่ได้รับ   82,000	บาท ผู้รับผลประโยชน์ที่เสนอรับงบประมาณ ปี  2565  จำนวน	    725       	ครัวเรือนรายงานผลการดำเนินโครงการ (ระดับตำบล)

ผู้ให้ข้อมูล นายประกอบ  นามโคตร เบอร์โทรติดต่อ	0801574535	วันที่รายงานข้อมูล       มิถุนายน 2565
- 45 -

	รายการ
	ผลการดำเนินงาน

	1. สถานะการดำเนินการ

	1) ดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงเสร็จแล้ว                4       ครัวเรือน
2) ดำเนินการสร้างที่อยู่อาศัยใหม่เสร็จแล้ว              -       ครัวเรือน
3) อยู่ระหว่างดำเนินการ                                   0       ครัวเรือน
4) ยังไม่ได้ดำเนินการ                                        0      ครัวเรือน
เนื่องจาก
																		
																		

	2. กลุ่มผู้รับผลประโยชน์จากโครงการและรูปแบบการสนับสนุน

	2.1 จำแนกกลุ่มผู้เดือดร้อนที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ
1) ผู้สูงอายุ                                                4         ครัวเรือน         
2) ผู้พิการ/ด้อยโอกาส                                   0         ครัวเรือน
3) ผู้ยากจน                                                0         ครัวเรือน
2.2 รูปแบบการสนับสนุน
   1) แบบได้เปล่า                                           4         ครัวเรือน
   2) แบบสมทบ                                             0        ครัวเรือน

	3. ความร่วมมือการพัฒนาในพื้นที่และการบูรณาการทุนร่วม (ตีเป็นมูลค่า)
· เครือข่ายชุมชน สนับสนุนเรื่อง	เงิน				 งบประมาณ            4,000    บาท
· หน่วยงานท้องถิ่น สนับสนุนเรื่อง แรง บุคลากร			 งบประมาณ                 0      บาท
· พอช.  สนับสนุนเรื่อง					    	 งบประมาณ                        บาท
· เอกชน  ได้แก่			สนับสนุนเรื่อง			 งบประมาณ                        บาท
· อื่นๆ (ระบุ)			สนับสนุนเรื่อง			 งบประมาณ                        บาท
· อื่นๆ (ระบุ) 			สนับสนุนเรื่อง			 งบประมาณ                        บาท
· อื่นๆ (ระบุ) 			สนับสนุนเรื่อง			 งบประมาณ                        บาท
· อื่นๆ (ระบุ) 			สนับสนุนเรื่อง			 งบประมาณ                        บาท
                                                                          รวมเป็นงบประมาณ             4,000      บาท


	4. ผลการพัฒนาที่เกิดขึ้น
เกิดแผนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและปัญหาความยากจน 3  ปี
	ปีงบประมาณ
	แผนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย(ครัวเรือน)
	แผนการแก้ไขปัญหาความยากจน

	ปี 2566

	                      10
	                          10

	ปี 2567

	                       15
	                           15

	ปี 2568

	                       20
	                            20


· เกิดการบูรณาการทุน  จำนวน				บาท จำนวน			องค์กร 
· เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายการพัฒนา
 สภาองค์กรชุมชน       สวัสดิการชุมชน       แก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน       เศรษฐกิจและทุน
 อื่นๆ ระบุ										
เกิดรูปแบบการพัฒนาที่อยู่อาศัย
 เพื่อผู้สูงอายุ       เพื่อผู้พิการ       อื่นๆ ระบุ						
· เกิดงานพัฒนาอื่นๆ (เช่น อาชีพ รายได้ การศึกษา สาธารณสุข สวัสดิการ ที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย การเกษตร เป็นต้น)ดังนี้																																																			







	5. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	แผนงาน/รายการ
	งบประมาณที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่ใช้จริง

	ปรับปรุงพัฒนาที่อยู่อาศัย จำนวน...4.....ครัวเรือนและค่าตอบแทน
	82,000
	82,000

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	รวมงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรม
	82,000
	82,000


6. ปัญหาอุปสรรค/ข้อติดขัดในการดำเนินการ
[bookmark: _GoBack]	-ไม่มี-																																																																													
7. แผนที่จะดำเนินการต่อ/ความต้องการรับการสนับสนุน
		ซ่อมแซมบ้านคนสูงอายุ  พิการ  และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน จำนวน  10  หลังคาเรือน																																																																												





	8. รายชื่อและที่อยู่ผู้เดือดร้อน (แนบภาพประกอบก่อนและหลังการดำเนินการทั้งหมด)
ครัวเรือนที่ 1 : ชื่อ – สกุล…นายสวัสดิ์    สินสุพรรณ……………….
บ้านเลขที่  	65	หมู่ที่	4	จำนวนสมาชิกในครัวเรือน	2      คน
รายการซ่อมแซม ...โครงหลังคา และผนัง...........................................................
สภาพก่อนการดำเนินการ/สภาพปัญหา                สภาพก่อนการดำเนินการ/สภาพปัญหา






ภาพระหว่างการดำเนินการ                                       ภาพระหว่างการดำเนินการ






ภาพหลังการดำเนินการ                                          ภาพหลังการดำเนินการ






ครัวเรือนที่2 : ชื่อ – สกุล ……นางคำพอง  สุขแสน………………………………………
บ้านเลขที่	     20	หมู่ที่	6	จำนวนสมาชิกในครัวเรือน	2	คน
รายการซ่อมแซม ...ก่อห้องนอนชั้นล่างให้เป็นสัดส่วน และปลอดภัย..............................
สภาพก่อนการดำเนินการ/สภาพปัญหา             สภาพก่อนการดำเนินการ/สภาพปัญหา







ภาพระหว่างการดำเนินการ                                       ภาพระหว่างการดำเนินการ







ภาพหลังการดำเนินการ                                          ภาพหลังการดำเนินการ










ครัวเรือนที่3 : ชื่อ – สกุล …นางจำปี  แสงเพ็ง…………………
บ้านเลขที่	26	หมู่ที่	6	จำนวนสมาชิกในครัวเรือน	3	คน
รายการซ่อมแซม ......ฝาบ้าน พร้อมหลังคา...............................
สภาพก่อนการดำเนินการ/สภาพปัญหา             สภาพก่อนการดำเนินการ/สภาพปัญหา






ภาพระหว่างการดำเนินการ                                       ภาพระหว่างการดำเนินการ







ภาพหลังการดำเนินการ                                          ภาพหลังการดำเนินการ






ครัวเรือนที่4 : ชื่อ – สกุล  …นางจารย์  แสงเพ็ง………………………………………….
บ้านเลขที่	4	หมู่ที่	9	จำนวนสมาชิกในครัวเรือน	3	คน
รายการซ่อมแซม .....โครงและหลังคาบ้าน.......................................
สภาพก่อนการดำเนินการ/สภาพปัญหา                สภาพก่อนการดำเนินการ/สภาพปัญหา







ภาพระหว่างการดำเนินการ                                       ภาพระหว่างการดำเนินการ






ภาพหลังการดำเนินการ                                          ภาพหลังการดำเนินการ














[bookmark: _Hlk87466645]
	รายงานสรุปผลการดำเนินงานปิดโครงการ 
กลุ่ม/เครือข่าย/องค์กร สภาองค์กรชุมชนตำบล.สะโน............................    โครงการบ้านพอเพียง
ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2565  ถึง  เดือน_กันยายน_พ.ศ.2565


1. จำนวนผู้นำที่ร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนา
· ผู้นำชุมชน	   20	คน
· จำนวนคนรุ่นใหม่เข้าร่วมงานพัฒนา	  5	คน  
2. ผลการดำเนินงาน
	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
(ตามที่ระบุในโครงการและบันทึกความร่วมมือ MOU)
	กิจกรรมที่ดำเนินการ
	ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น

	
	
	เชิงปริมาณ
	เชิงคุณภาพ

	1.ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย มีคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมน่าอยู่
	ปรับปรุงพัฒนาที่อยู่อาศัย อาศัย 
	....4.. ครัวเรือน
	

	2.แผนการพัฒนาที่อยู่อาศัย และการตั้งถิ่นฐานระยะ 3-5ปี ระดับ 1ตำบล
	        ปรับปรุงพัฒนาที่อยู่อาศัย อาศัย
	 30
	

	3.ตำบลมีความเข้มแข็งในการจัดการตนเองตามเกณฑ์การประเมิน 1 ตำบล
	
	
	


3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	แผนงาน/รายการ
	งบประมาณที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่ใช้จริง

	ปรับปรุงพัฒนาที่อยู่อาศัย จำนวน..4......ครัวเรือนและค่าตอบแทน
	82,000
	82,000

	
	
	

	รวมงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรม
	82,000
	82,000


4. ปัญหา/อุปสรรค
				-ไม่มี-																					                                            	
5.ผลการพัฒนา/การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระดับพื้นที่/องค์กร (เอกสารแนบประกอบที่เป็นส่วนหนึ่งของผลการดำเนินงาน เช่น ชุดความรู้กรณีตัวอย่างพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา ภาพกิจกรรม  เป็นต้น)
																							                                            	

ชื่อผู้ประสานงาน	 นายประกอบ  นามโคตร			เบอร์โทรศัพท์	0801574535		วัน/เดือน/ปี		
หมายเหตุ  :  กรณีมีเงินงบประมาณคงเหลือ ให้องค์กรที่ได้รับการสนับสนุนคืนเงินคงเหลือให้กับสถาบันฯ โดยพลัน หรือหากมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณคงเหลือ เพื่อดำเนินกิจกรรมอื่นที่เป็นงานพัฒนาหรือสาธารณประโยชน์อื่นๆ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการตามที่สมาชิกมีมติร่วมกัน จะต้องมีแผนงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรองรับ รายงาน  การประชุม แนบพร้อมกับรายงานผลการดำเนินงานปิดโครงการ

	ปิดโครงการบ้านพอเพียงปี2565 (สร.)
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